

第二轮中央生态环境保护督察
第7项整改任务

一、整改任务内容
违规新增焦化产能。国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求，重点区域严禁新增焦化产能，加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。2018年以来，济宁市2个焦化项目应停未停，违规建成焦化产能260万吨/年。泰安市3个焦化项目存在不符合准入条件、煤炭消费减量替代不实、手续不全等问题，泰安市和相关县区仍大力推动相关项目上马，违规建成焦化产能400万吨/年。省工业和信息化厅既不努力控制新增违规项目，也不下力整治既有违规产能，而是提出以产量控制来代替产能压减，实际也未有效落实。2020年，全省31家在产焦化企业中，20家超控制目标生产，合计超产636万吨。由于违规焦化产能控制不力，截至督察时，全省焦化产能达4600万吨/年，钢焦比为0.58。
二、整改目标
全省焦化装置产能整合到3300万吨左右。
三、整改措施
（一）2022年年底前，制定全省焦化产能整合转移方案，组织单独厂区装置总产能100万吨以下独立焦化企业115万吨产能整合退出。2025年年底前，装置产能整合到3300万吨左右，炼焦产能与粗钢产能比达到0.4左右。
[bookmark: OLE_LINK2]（二）在焦炭产能整合到3300万吨左右前，按照焦钢比控制在0.4左右的要求，制定年度焦炭产量控制目标，并严格监管落实，对超产量控制目标生产的，一经核实，超产部分按1.5倍扣减下年度产量指标。
[bookmark: _Hlk244070075]（三）2021年7月，已责令济宁中泰煤化有限公司停产；2022年年底前，落实焦炭产能替代，如不能落实焦炭替代产能，则关闭整合退出。2021年10月，已责令山东济宁盛发焦化有限公司停产保温；2025年年底前，通过整合其他企业方式将该企业产能整合到装置产能；或采取技术手段将装置产能降低至认定产能范围内；在完成产能整合前，省工业和信息化部门以及相关市强化监管，责令该企业严格按认定产能和下达的产量指标组织生产。
（四）山东恒信高科能源有限公司、新泰正大焦化有限公司在补齐煤炭消费替代差额前，严格按已核定替代量生产。2025年年底前，山东恒信高科能源有限公司通过整合其他企业方式将产能整合到装置产能；或采取技术手段将装置产能降低至认定产能范围内；在完成产能整合前，省工业和信息化部门以及相关市强化监管，责令企业严格按认定产能和下达的产量指标组织生产。根据全省焦化产能整合转移方案，2025年年底前，统筹解决石横特钢集团有限公司产能问题。
四、整改落实情况
（一）推动焦化产能压减到位。2022年1月，按期完成滨州、潍坊2家单独厂区装置总产能100万吨以下独立焦化企业115万吨产能关停退出。省人民政府办公厅印发《山东省焦化行业产能整合转移实施方案》，推动全省焦化行业装置产能压减至3300万吨左右，炼焦产能与粗钢产能比达到0.4左右。
（二）严格落实焦炭产量控制。2022年至2025年，省工业和信息化厅、省发展改革委、省生态环境厅、省统计局逐年联合印发全省焦炭产量控制工作方案，按照焦钢比0.4左右的比例要求控制全省年度焦炭产量，以企业合规产能为基数安排焦炭产量指标，四年以来全省焦炭年产量均控制在3300万吨左右。
（三）完善违规项目产能替代。济宁中泰煤化有限公司落实产能替代，并完成了产能压减任务；山东盛发焦化有限公司、新泰正大焦化有限公司、山东恒信高科能源有限公司通过缩炉改造完成了产能压减任务；石横特钢集团有限公司购买2家企业合规产能指标，将合规产能整合至装置产能。
五、销号验收情况
涉及本项整改任务的济南、青岛、枣庄、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、滨州、菏泽等11市均已按照整改要求完成整改任务，省工业和信息化厅已于2026年9月7日前向各整改实施主体反馈验收销号意见。
2026年10月27日，在各整改实施主体验收销号公示均无异议基础上，省工业和信息化厅开展整项销号验收，并于2026年10月29日向省生态环境保护工作委员会办公室报送了《关于申请对山东省第二轮中央生态环境保护督察第7项整改任务进行销号评估的报告》。2026年11月10日，省生态环境保护工作委员会办公室反馈《中央生态环境保护督察整改任务验收销号评估意见》，认定整改工作符合验收销号有关要求，可以开展后续销号公示等工作。
