
第二轮中央生态环境保护督察
第34项整改任务

一、整改任务内容
焦化行业瞒报煤炭消费数据问题突出，2020年瞒报耗煤量706万吨，其中山东钢铁集团日照钢铁有限公司、山东铁雄新沙能源有限公司瞒报煤炭消费量均超过100万吨。
二、整改目标
严格落实焦炭产量、煤炭消费控制。
三、整改措施
[bookmark: _Hlk244070160]（一）2022年年底前，制定全省焦化产能整合转移方案，组织单独厂区装置总产能100万吨以下独立焦化企业115万吨产能整合退出。2025年年底前，装置产能整合到3300万吨左右，炼焦产能与粗钢产能比达到0.4左右。
（二）严格制定2022年度焦炭产量控制目标，工业和信息化部门扣减超产企业焦炭产量指标；严控焦化行业煤炭消费指标分配，发展改革部门分配煤炭指标所需耗煤量，焦煤比按照不超过1：1.35计算；统计部门加大焦化行业统计数据核查与执法力度，做好数据共享和监测预警。
（三）依法对2020年存在瞒报行为的山东铁雄新沙能源有限公司等15家企业进行统计执法，共计罚款230万元。
（四）2021年9月，已责令山东铁雄新沙能源有限公司一期150万吨焦化项目停产。2021年10月，已对该公司瞒报煤炭消费量问题进行统计执法，罚款20万元。自2022年起，该公司一期、二期项目按分配的煤炭消费指标、下达的产量指标组织生产，如实上报煤炭消费数据。
（五）山东钢铁集团日照钢铁有限公司严格按分配的煤炭消费指标、下达的产量指标组织生产，如实上报煤炭消费数据。
四、整改落实情况
（一）推动产能压减到位。2022年1月，按期完成滨州、潍坊2家单独厂区装置总产能100万吨以下独立焦化企业115万吨产能关停退出。省人民政府办公厅印发《山东省焦化行业产能整合转移实施方案》，推动全省焦化行业装置产能压减至3300万吨左右，炼焦产能与粗钢产能比达到0.4左右。
（二）落实产量煤耗控制。2022年至2025年，省工业和信息化厅、省发展改革委、省生态环境厅、省统计局逐年联合印发全省焦炭产量控制工作方案，按照焦钢比0.4左右的比例要求控制全省年度焦炭产量，以企业合规产能为基数安排焦炭产量指标，按照焦煤比（干燥基）不超过1：1.35分配煤炭消费指标，指导山东钢铁集团日照钢铁有限公司等焦化企业科学制定生产计划，严格落实焦炭产量及煤炭消费控制要求。2022年至2025年，全省焦炭年产量均控制在3300万吨左右，焦化企业焦煤比（干燥基）均未超过1：1.35。
（三）强化统计执法监管。针对第二轮中央生态环境保护督察发现的2020年存在煤炭消费瞒报问题的15家焦化企业进行统计执法，共计罚款230万元。针对2022年至2025年实施焦炭产量及煤炭消费控制期间发现存在瞒报漏报行为的5家焦化企业进行统计执法，共计罚款59万元。
五、销号验收情况
涉及本项整改任务的省发展改革委、省统计局及济南、青岛、枣庄、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、滨州、菏泽等11市均已按照整改要求完成整改任务，省工业和信息化厅已于2026年9月7日前向各整改实施主体反馈验收销号意见。
2026年10月27日，在各整改实施主体验收销号公示均无异议基础上，省工业和信息化厅开展整项销号验收，并于2026年10月29日向省生态环境保护工作委员会办公室报送了《关于申请对山东省第二轮中央生态环境保护督察第34项整改任务进行销号评估的报告》。2026年11月10日，省生态环境保护工作委员会办公室反馈《中央生态环境保护督察整改任务验收销号评估意见》，认定整改工作符合验收销号有关要求，可以开展后续销号公示等工作。
